Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes - Reunión inicial de equipo, definición de roles y elaboración del plan de trabajo. - Documentación inicial y análisis de la problemática a resolver. - Diseño de la arquitectura base de la aplicación. - Inicio del desarrollo de la aplicación en Unity, construyendo las primeras rutinas de simulación en VR. |
| --- | --- |
| Objetivos | En relación con los objetivos específicos, se ha avanzado principalmente en: - Desarrollo inicial de la aplicación y configuración de las rutinas que permitirán simular escenarios de presión competitiva. - Documentación de los avances, con evidencia en actas de reuniones y reportes de progreso. No ha sido necesario realizar ajustes mayores a los objetivos ni a la metodología planteada en la fase anterior. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints de dos semanas, con reuniones de retroalimentación y definición de nuevas tareas. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. #### 1. Prototipo funcional inicial en Unity El prototipo desarrollado en Unity representa la primera versión operativa del entorno inmersivo de Sportmind VR. Su propósito principal es simular escenarios deportivos bajo presión competitiva, permitiendo al usuario experimentar condiciones similares a las de un entorno real de competencia, con estímulos visuales, auditivos que desafían su control emocional. En esta etapa, el prototipo incluye: - Entorno base en VR, desarrollado con Unity URP y optimizado para visores Meta Quest. - Sistema de interacción del jugador, que registra movimientos, entradas y respuestas dentro del entorno virtual. - Rutinas de simulación de presión, con estímulos visuales, auditivos, cronómetros y variaciones de dificultad progresiva. - Registro de variables emocionales y de rendimiento, integradas con la base de datos (nombre, disciplina, emoción inicial y final, entre otras). - Primer módulo funcional del minijuego “Tiro al Blanco”, diseñado para medir precisión, concentración y respuesta emocional bajo distintos niveles de presión. Justificación: Esta evidencia constituye la demostración más concreta del avance del proyecto, ya que materializa los objetivos específicos definidos en la planificación inicial. Permite constatar la operatividad de las funcionalidades base del sistema y valida la integración interdisciplinaria entre desarrollo VR, análisis de datos y fundamentos de psicología deportiva. #### 2. Base de datos y gestión de información (AWS S3 + Athena) Se implementó el uso de Amazon S3 como sistema de almacenamiento para los datos generados desde la aplicación Unity, correspondientes a los participantes de la Escuela Naval. La elección de S3 responde a su escalabilidad, seguridad y versatilidad para manejar distintos formatos de datos. Dentro de los buckets se almacenan archivos en formato JSON, generados automáticamente por el sistema VR, que contienen tanto información básica (nombre, edad, disciplina) como variables específicas relacionadas con el desempeño del usuario dentro del entorno (movimientos, tiempos de reacción, toma de decisiones, emociones antes y después de la actividad). Cada archivo se guarda siguiendo una nomenclatura estructurada, por ejemplo: app-<entorno>-data-raw/fecha_creacion_date.json, lo que permite mantener un control ordenado y trazable del flujo de datos. Justificación: Esta evidencia demuestra el cumplimiento de los objetivos específicos vinculados a la recolección, procesamiento y análisis de información del usuario, establecidos en la planificación inicial. Asimismo, refleja la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software y gestión de datos, resguardando la calidad del proyecto mediante el uso de servicios profesionales y escalables. La calidad del proyecto se ha asegurado mediante la aplicación coherente de la metodología ágil Scrum, con sprints de dos semanas, reuniones de seguimiento, revisión de tareas y validación de entregables. El uso de herramientas profesionales (Unity URP, AWS S3, Athena) y el registro constante de avances garantizan la trazabilidad del proceso, el cumplimiento de estándares técnicos y la alineación con las competencias del perfil de egreso. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándose especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Planificación y gestión de proyectos de software | Reunión inicial y definición de roles | Sala de reuniones, computadores, acta de reunión | 1 día | Nicolás Vasquez | Posible dificultad de coordinación de horarios | Completado | - |
| Desarrollo de software colaborativo | Configuración de repositorio y arquitectura base | Computadores, Unity | 1 semana | Nicolás Vasquez | Riesgo de retraso por requerimientos iniciales | Completado | - |
| Desarrollo de software colaborativo | Inicio del desarrollo de la aplicación | Computadores, lentes vr, unity | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Avance sostenido | En curso | - |
| Comunicación efectiva y trabajo en equipo | Reunión de seguimiento y ajuste de objetivos (Sprint 2) | Sala virtual/física, Computador | 1 día | Cristell Cadiú | Retroalimentación clara | Completado | - |
| Evaluación de prototipos y pruebas de software | Testeo inicial de prototipo (Sprint 3) | Prototipo funcional, testers, lentes vr | 3 días | Nicolás Vasquez / Tomás Delgado | requiere retroalimentación de testers | No iniciado | Pendiente de finalizar prototipo |
| Integración y aseguramiento de calidad | Ajustes finales y entrega de prototipo 1 | Computadores, repositorio, documentación | 1 semana | Equipo completo | Posible sobrecarga de cierre | No iniciado | - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado: - Conocimientos previos del equipo en Unity y programación. - Disponibilidad de recursos tecnológicos (visores VR y computadores adecuados). - Buena organización inicial y claridad en los roles del equipo. Factores que han dificultado: - Coordinación de horarios entre los integrantes. - Definición de requerimientos precisos para los primeros módulos de la aplicación. - Limitada disponibilidad de testers externos en esta primera etapa. Acciones para superar las dificultades: - Uso de reuniones virtuales para facilitar la coordinación. - Ajuste iterativo de requerimientos en cada sprint con apoyo de feedback docente. - Planificación de pruebas con voluntarios internos mientras se gestionan testers externos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Actividades ajustadas o eliminadas: - Hasta ahora no se han eliminado actividades del plan de trabajo. Solo se ha ajustado la duración del desarrollo inicial, que tomó más tiempo del estimado debido a la configuración de rutinas en Unity.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actividades no iniciadas o retrasadas: - El testeo del prototipo aún no se inicia porque depende de que la aplicación tenga un módulo mínimo funcional. Se espera concretarlo en el Sprint 3.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.